项目编号：HD20260815SH001

智慧医疗大数据与AI大模型分析平台

Smart-Healthcare-AI-Big-Data-Analytics-Platform

配置管理计划

Version: 1.0

项 目 承 担 部 门：第1组

撰  写  人（签名）：A

完  成  日  期：2026-08-15

本文档 使 用部门：■主管领导 ■项目组 □客户（市场） ☑维护人员 □用户

评审负责人（签名）：B

评  审  日  期：2026-08-15

文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 智慧医疗大数据与AI大模型分析平台配置管理计划 |
| 作者 | A |
| 创建日期 | 2026-08-15 |
| 上次更新日期 | 2026-08-15 |
| 版本 | 1.0.0 |
| 部门名称 | 第1组 |

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-15 | 1.0.0 | 正式发布 | A |

目录

1 简介

1.1 目的  1.2 范围  1.3 定义、首字母缩写词和缩略语  1.4 参考资料

2 管理

2.1 组织结构  2.2 工作与职责  2.3 工具、环境和基础设施

3 配置管理活动

3.1 配置管理系统  3.2 配置标识  3.3 项目基线  3.4 配置和变更控制  3.5 配置状态统计

4 文件归档

5 里程碑

1 简介

智慧医疗大数据与AI大模型分析平台项目配置管理计划，用于明确产品全生命周期内各项配置管理相关工作的实施内容，详细规划各项活动的时间安排、职责分工，以及所需的人员、工具、计算机设备等各类资源保障。

1.1 目的

配置管理计划的目的在于，定义或参考那些描述要在软件产品开发中执行配置和变更控制管理（CM）方式的步骤和活动，确保项目在开发、建模、测试和交付全过程中的一致性、可控性和可追踪性。

1.2 范围

本计划适用于智慧医疗大数据与AI大模型分析平台项目的数据源文件、源代码、数据库脚本、接口契约、模型配置、测试用例、部署脚本及各类过程文档等配置项的全生命周期管理。

1.3 定义、首字母缩写词和缩略语

| 缩写 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SHCP | Smart-Healthcare-AI-Big-Data-Analytics-Platform | 本项目平台的英文简称，本配置管理计划的服务对象。 |
| CCB | 变更控制委员会 Configuration Control Board | 负责审批、拒绝或推迟变更请求（CR）的决策机构。 |
| CI | 配置项 Configuration Item | 项目中需要受控管理的实体，如需求文档、源代码、数据库脚本、模型配置、测试用例等。 |
| CM | 配置管理 Configuration Management | 包括配置标识、版本控制、变更控制、状态报告和配置审计。 |
| CMP | 配置管理计划 Configuration Management Plan | 描述项目配置管理活动的文档。 |
| CR | 变更请求 Change Request | 对基线配置项进行修改的正式申请，经 CCB 批准后方可实施。 |
| DM | 部署经理 Deploy Manager | 负责将经过测试和批准的配置项部署到目标环境。 |
| PM | 项目经理 Project Manager | 项目整体负责人，参与 CCB 决策，协调资源配置。 |
| PPQA | 产品与过程质量保证 | 独立审计配置管理过程和中间产品。 |
| SCM | 软件配置管理 Software Configuration Management | CM 在软件领域的具体落地。 |
| QSC | 质量监督委员会 | 监督项目整体质量（含配置管理质量）的高级机构。 |
| TE | 测试工程师 Test Engineer | 负责对配置项进行功能、性能、集成测试。 |
| LLM | 大语言模型 Large Language Model | 本项目 AI 智能交互模块的核心能力来源。 |
| API | 应用程序接口 Application Programming Interface | 服务层对外提供的标准化接口。 |
| ETL | 抽取-转换-加载 Extract-Transform-Load | 数据预处理与入库流程。 |

1.4 参考资料

软件工程导论（第6版）张海潘

软件工程（原书第10版）[英]伊恩·萨默维尔

Smart-Healthcare-AI-Big-Data-Analytics-Platform.docx（项目立项文档）

项目解析.md、团队分工协作规范.md

2 管理

2.1 组织结构

项目采用以项目经理（PM）为核心、配置经理（CM）专职负责配置库、其余角色分工协同的组织结构。组织层次自上而下为：质量监督委员会（QSC）→ 变更控制委员会（CCB）→ 项目组（数据层、服务层、AI 层、前端、测试）。

（组织结构图：QSC 置于顶层，CCB 居中，下方为 PM/SA/SE/TE/CM/PPQA 各角色，此处为占位）

2.2 工作与职责

| 角色 | 人员 | 职责 | 接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| CCB | A B C D E | 监督变更流程，由所有利益方代表组成，负责基线的确定与变更的审批。 | 与任意角色：接收并处理变更请求，将结果通知提出者。 |
| 配置经理(CM) | C | 为团队提供 CM 基础设施与环境，撰写 CM 计划，管理配置库权限与备份，组织配置审计，汇报变更统计。 | 与 PM：提供配置状态报告；与集成员：管理基线；与任意角色：提供配置库。 |
| 集成员 | A | 在集成工作区组合各模块构件生成工作版本，制定集成计划，执行代码合并与联调。 | 与配置经理：获取基线版本。 |
| 任意角色 | A B C D E | 均可检入/检出与产品相关的工件，提交变更请求并更新自己拥有的请求。 | 遵守 CMP，按流程提交 CR。 |

2.3 工具、环境和基础设施

2.3.1 工具

| 类型 | 使用时期 | 工具 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置管理 | 全生命周期 | Git | 分布式版本控制，按功能提交，支持分支协作。 |
| 文档管理 | 全生命周期 | WPS Office | 编写过程文档与报告。 |
| 开发语言 | 开发阶段 | Python 3.x | 数据处理、后端服务、AI 交互均基于 Python。 |
| 数据存储 | 开发/测试/发布 | MySQL + Redis + HDFS(预留) | 结构化入库、缓存加速、海量存储。 |

2.3.2 CM环境和基础设施

产品数据量：本数据集为医院住院患者出院数据（33 个字段，数十万条），预计占用磁盘空间不低于 5GB（含原始数据与备份）。

| 资源 | 配置 |
| --- | --- |
| 开发/测试服务器 | 1 台（云服务器或本地工作站，8 核 CPU / 16GB 内存 / 100GB 磁盘） |
| 数据库服务器 | MySQL 8.x（可复用同一台服务器） |
| 备份服务器 | 1 台（与主服务器分离，用于每周备份） |

3 配置管理活动

3.1 配置管理系统

3.1.1 配置库结构

根据软件配置管理规范，配置库包括开发库、受控库和基线库三级：

开发库：开发人员的个人/团队工作区，存放正在开发、尚未评审的工件。

受控库：存放已完成评审、受版本控制的工件，由配置管理员统一管理。

基线库：存放经基线评审并正式发布的工件，作为项目基线的正式库。

3.1.2 配置库的权限划分

角色说明：

| 角色 | 成员 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PM | A | 项目经理 |
| SA | A | 系统分析师/架构师 |
| SE | B、C、D、E | 软件工程师 |
| TE | B | 测试工程师 |
| CM | C | 配置管理员 |
| PPQA | D | 产品和过程质量保证 |

开发库目录结构与权限（只读：全员；写：按目录授权）：

| 类型 | 目录 | 只读 | 写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目管理类 | PP / PMC / IPM / SAM / RSKM | 全员 | PM、CM |
| 工程类 | RD / RM / TS（需求与架构） | 全员 | PM、CM、SA、SE |
| 工程类 | DB（数据库设计） | 全员 | PM、CM、SA、SE |
| 工程类 | Coding/data_layer（数据层） | 全员 | PM、CM、SE（B） |
| 工程类 | Coding/service_layer（服务层） | 全员 | PM、CM、SE（C） |
| 工程类 | Coding/ai_layer（AI层） | 全员 | PM、CM、SE（D） |
| 工程类 | Coding/frontend（前端） | 全员 | PM、CM、SE（E） |
| 工程类 | PI / VER / VAL | 全员 | PM、CM、TE |
| 其他类 | docs / data / config | 全员 | PM、CM |
| 支持类 | CM / PPQA / DAR / MA / OT | 全员 | PM、CM、PPQA |

受控库：目录结构与开发库一致，仅存放评审通过的工件；写权限收归 CM（文档类）与 PM，其余角色只读。

基线库：目录结构与工程类一致；写权限仅为 CM，其余角色只读，保证基线的完整性与不可篡改。

3.1.3 配置库的管理层次

不需要版本控制、仅需访问权限的配置项，由开发人员放入开发库。

需要保存并需要版本控制的配置项，由配置管理员放入受控库。

需要版本控制并需基线级别管理的配置项，由配置管理员放入基线库。

3.2 配置标识

本项目采用的配置项标识方式：项目英文简称_工件名称，如 SHCP_配置管理计划、SHCP_schema.sql。基线以标签标识特定版本的工件集合，便于复用与引用。

3.3 项目基线

基线在各阶段评审完成时建立，也可由项目经理决定在阶段内建立。基线号规则：阶段基线号 + 序号（如设计阶段第三次基线为 B003）。

| 基线号 | 建立时机 | 基线类型 |
| --- | --- | --- |
| A001 | 需求阶段完成（第1周） | 需求基线 |
| B001 | 设计阶段完成（第2周） | 设计基线（DB/API/列名契约冻结） |
| C001 | 开发阶段完成（第4周） | 开发基线 |
| D001 | 测试阶段完成（第5周） | 测试基线 |
| E001 | 发布与答辩（第6周） | 发布基线 |

基线创建：非代码类基线由配置经理创建；代码类基线由集成员根据架构文档创建。基线发布：每次创建后由配置经理发布。

变更申请单号：项目简称_编号，如 SHCP_001。

3.4 配置和变更控制

3.4.1 变更请求的处理和审批

软件配置的变更管理适用于本项目所有文档和代码。任何角色均可提交变更请求（CR），经 CCB 审批后方可实施。

| 活动 | 角色 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 提交变更请求 | 提交者 | 任何涉众均可提交 CR。 |
| 复审变更请求 | CCB | 初审确定请求是否有效，判定在本次发布范围内/外。 |
| 确认重复或拒绝 | CCB 代表 | 确认重复或无效请求，必要时向提交者收集信息。 |
| 更新变更请求 | 提交者 | 补充信息后重新提交 CCB 复审。 |
| 分配工作 | PM | 按请求类型分配角色并更新计划。 |
| 进行变更 | 指定角色 | 执行开发、测试等常规活动，完成后标记已解决。 |
| 核实测试版本 | 测试员 | 在测试工作版本中核实变更。 |
| 核实发布版本 | 集成员 | 在发布版本核实并关闭 CR。 |

CR 状态流转：已提交 → 已打开 → 已指定 → 已解决 → 已核实 → 已关闭；异常分支包括已推迟、重复、已拒绝、详细信息、测试已失败。

3.4.2 变更控制委员会 (CCB)

职责：明确产品基线、复审对基线的变更、批准/否决或延期执行变更。选择成员标准：从用户、开发人员、测试小组、项目管理中选择。

本项目 CCB 成员：A、B、C、D、E；CCB 主席：A。CCB 以事件触发为主，每个阶段结束时按需召开会议。

| 人员 | 角色 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| A | CCB 主席 / 协调员 | 协调组织、通知复审人员、测试复审 |
| B | 复审员 | 需求复审 |
| C | 复审员 | 架构复审、代码复审 |
| D | 复审员 | 架构复审、代码复审 |
| E | 复审员 | 代码复审 |

3.5 配置状态统计

3.5.1 项目介质存储和发布进程

备份机制及保留策略：每周五下班时将主服务器数据备份到备份服务器；备份服务器仅保留最近两个月的备份。

事故处理和恢复机制：主服务器当机、遭病毒、硬件损坏等事故时，采用备份服务器数据恢复。

防病毒机制：每周末杀毒，负责人为配置管理员（C）。介质保留方式：联机，磁盘（硬盘），Windows 文件格式。

| 标识 | 内容 | 对象 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 数据层与服务层联调版本 | 项目组内部人员 |
| 0.2 | 系统集成与前端联调版本 | 项目组内部人员 |
| 1.0 | 正式发布版本 | 用户 / 评审 |

3.5.2 报告和审计

频率：每个里程碑进行报告；报告人：配置管理经理（C）。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 配置管理项目清单 | 配置管理员编写活动清单后向 PM 申请。 |
| 变更申请单 | 项目问题说明及变更请求内容，含 CCB 复审意见。 |
| 配置状态报告 | 描述当前软件工作版本。 |
| 基线审计报告 | 对基线的功能审计与物理审计。 |
| 基线状态报告 | 跟踪基线发布与变更状态。 |

功能审计：核实配置项实际性能是否符合需求；物理审计：验证基线工件是否为正确版本。

4 文件归档

4.1 归档范围

所有与配置管理工作相关的文件均纳入归档：配置项清单、配置标识文件、变更申请与评审记录、基线建立/发布/冻结记录、配置审计与状态报告、版本控制记录、配置库操作日志、评审记录与会议纪要。

4.2 归档原则

完整性：文件齐全完整、内容真实有效。

规范性：统一格式与命名，明确版本标识。

安全性：重要文件加密存储，严格管控访问权限。

可追溯性：清晰追溯至责任人、时间、版本与配置项。

及时性：阶段结束或活动完成后及时归档。

4.3 归档流程

1. 文件整理：责任人对文件分类、编号，确认版本与内容完整。

2. 审核确认：配置管理员或项目负责人审核并签字确认。

3. 入库归档：按既定目录结构存入配置库或文档服务器。

4. 登记备案：在归档台账登记名称、编号、版本、责任人、日期与位置。

5. 定期检查：定期抽查归档文件的完整性与有效性。

5 里程碑

| 里程碑 | 目标完成时间 | 输出内容 |
| --- | --- | --- |
| 里程碑1：需求阶段完成 | 第1周 | 需求说明书、项目计划（需求基线 A001） |
| 里程碑2：设计阶段完成 | 第2周 | DB schema、API 契约、系统架构（设计基线 B001） |
| 里程碑3：开发阶段完成 | 第3-4周 | 数据/服务/AI/前端代码，前后端联调（开发基线 C001） |
| 里程碑4：测试阶段完成 | 第5周 | 测试记录、问题清单、修复记录（测试基线 D001） |
| 里程碑5：发布与答辩 | 第6周 | 答辩 PPT、演示环境、发布包（发布基线 E001） |

本配置管理计划用于保障《智慧医疗大数据与AI大模型分析平台》项目在开发、建模、测试和交付全过程中的一致性、可控性和可追踪性，为后续开发实施、答辩演示和成果归档提供配置管理依据。